**IU Internationale Hochschule**

Studiengang: Informatik M.Sc.

**Phase 1 und Phase 2: Projektdokumentation, Anforderungsdokument, Spezifikationsdokument, Architekturdokumen**

Portfolio zur Prüfung im Kurs Projekt: Software Engineering (DLMCSPSE01\_D)

eingereicht von: Kevin Walter

Matrikel-Nr.: 92212082

Tutor: Prof. Dr.-Ing. David Kuhlen

Datum: 03.07.2025

Inhaltsverzeichnis

[Phase 1: Konzeptionsphase – Projektdokument 1](#_Toc204855238)

[1. Projektidee und angestrebtes Ergebnis 1](#_Toc204855239)

[2. Potenzielle Risiken und Gegenmaßnahmen 1](#_Toc204855240)

[2.1 Skala: 1](#_Toc204855241)

[2.2 Tabelle potenzielle Risiken und Gegenmaßnahmen 1](#_Toc204855242)

[3. Projektstrukturplan (PSP) 2](#_Toc204855243)

[4. Gantt-Diagramm 3](#_Toc204855244)

[Phase 1: Konzeptionsphase - Anforderungsdokument 4](#_Toc204855245)

[5. Stakeholder (Ziel- und Benutzergruppe) 4](#_Toc204855246)

[6. Funktionale Anforderungen 4](#_Toc204855247)

[6.1 Funktionsliste 4](#_Toc204855248)

[6.2 User Stories 4](#_Toc204855249)

[7. Nicht-funktionale Anforderungen 5](#_Toc204855250)

[8. Konzept zur Qualitätssicherung 6](#_Toc204855251)

[9. Glossar 6](#_Toc204855252)

[Phase 1: Konzeptionsphase - Spezifikationsdokument 7](#_Toc204855253)

[10. Datenmodell 7](#_Toc204855254)

[10.1 Aufgabe 7](#_Toc204855255)

[10.2 MVC-Muster und Stellungnahme zum Einsatz 7](#_Toc204855256)

[10.3 UML-Klassendiagramm 8](#_Toc204855257)

[10.4 Persistenzschicht 8](#_Toc204855258)

[10.5 Nachträgliche Ergänzungen und Änderungen 8](#_Toc204855259)

[11. Geschäftsprozesse 9](#_Toc204855260)

[12. Geschäftsregeln 11](#_Toc204855261)

[13. Systemschnittstellen 11](#_Toc204855262)

[14. Benutzerschnittstellen 11](#_Toc204855263)

[14.1 Struktur der Oberfläche 11](#_Toc204855264)

[14.2 Wichtigste Dialoge & Abläufe 11](#_Toc204855265)

[14.3 Skizze der Anwendung 12](#_Toc204855266)

[15. Systemkontext und Datenflüsse 13](#_Toc204855267)

[15.1 Anwendungsspezifischer Kontext 13](#_Toc204855268)

[15.2 Abgrenzung und Kontextdarstellung 13](#_Toc204855269)

[Phase 2: Erarbeitungs- und Reflexionsphase – Architekturdokument 14](#_Toc204855270)

[16. Technologieübersicht 14](#_Toc204855271)

[16.1 Programmiersprache 14](#_Toc204855272)

[16.2 Frameworks 14](#_Toc204855273)

[16.3 Bibliotheken 14](#_Toc204855274)

[16.4 Entwicklungswerkzeuge 15](#_Toc204855275)

[17. Architekturübersicht 15](#_Toc204855276)

[18. Struktur 16](#_Toc204855277)

[18.1 Hauptkomponenten 16](#_Toc204855278)

[18.2 Abhängigkeiten 17](#_Toc204855279)

[18.3 Erweiterbarkeit 17](#_Toc204855280)

[19. Verhalten 18](#_Toc204855281)

[Quellenverzeichnis 19](#_Toc204855282)

# Phase 1: Konzeptionsphase – Projektdokument

Link zum GitHub Repository: <https://github.com/KTWIU/SEProject>

# Projektidee und angestrebtes Ergebnis

Zu Beginn wird ein alltägliches Problem beschrieben. Die Tagesplanung erfolgt häufig auf einem klassischen Notizblock, dieses Vorgehen ist auf Dauer unpraktisch und ressourcenintensiv. Zwar existiert die Erinnerungen-App für das iPhone, jedoch fehlt eine einfache und schlanke Anwendung für den PC, die die Planung im Alltag unterstützt. Viele digitale Tools sind entweder zu komplex oder bieten unnötig viele Zusatzfunktionen.

Zielsetzung dieses Portfolios ist die Entwicklung einer schlanken Desktop-Anwendung für Windows-PCs, mit der Aufgaben für den kommenden Tag oder die gesamte Woche effizient und übersichtlich geplant werden können. Die Benutzeroberfläche ist bewusst einfach gehalten, ohne überflüssige Menüs oder Reiter, mit klarem Fokus auf die tägliche Aufgabenplanung, Deadlines und eine Kalenderansicht.

# Potenzielle Risiken und Gegenmaßnahmen

## 2.1 Skala:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wahrscheinlichkeit | niedrig | mittel | hoch |
| Schadensausmaß | niedrig | mittel | hoch |

## 2.2 Tabelle potenzielle Risiken und Gegenmaßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko | Eintrittswahrscheinlichkeit | Frühwarnindikator | Schadensausmaß | Gegenmaßnahme |
| Einarbeitung dauert zu lange | mittel | Erste GUI-Tests  >2 Tage verspätet | mittel | Früh mit Einarbeitung beginnen, Beispiele als Orientierung verwenden |
| Release-Package funktioniert nicht auf anderen Rechnern | hoch | Anwendung startet nicht auf Test-PC | hoch | windeployqt verwenden,  damit alle DLLs und Dateien vorhanden sind |
| Projektumfang zu groß /  Zeitmangel | gering | Aufgabenrückstand in Woche 2 | mittel | Realistischer Zeitplan,  Fokus auf Kernfunktionen  (sh. Abschnitt 1) |
| Fehler durch Pointer /  Referenzen | mittel | Wiederholte Abstürze oder Warnungen | hoch | Einfacher Code, Debugging-Tools und Testing |
| Codeverlust /  verschiedene Versionen | gering | Mehrere lokale Kopien auf Laufwerk | hoch | Regelmäßige Pushs zu GitHub (GitHub, Version 2.46.0.windows.1) |

# Projektstrukturplan (PSP)



Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

# Gantt-Diagramm



Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Excel (Microsoft 365, Version 2506)

# Phase 1: Konzeptionsphase - Anforderungsdokument

# Stakeholder (Ziel- und Benutzergruppe)

Die Anwendung richtet sich an alle Nutzer, die ihren Tag gerne strukturiert planen möchten, unabhängig davon ob sie Studenten, Berufstätige oder Privatpersonen sind. Die Anwendung stellt eine digitale Alternative zum analogen Notizblock dar und dient der übersichtlichen Verwaltung anstehender Aufgaben sowie Fälligkeitstermine. Das Ziel ist es, die Vorteile moderner Aufgabenverwaltung am PC mit der Einfachheit eines Papier-Notizblocks zu verbinden, um papierlos und effizienter planen zu können.

# Funktionale Anforderungen

Im folgenden Kapitel werden die funktionalen Anforderungen der Anwendung aufgezeigt, außerdem wird in Abbildung 1 ein Use-Case Diagramm dargestellt.

## 6.1 Funktionsliste

* Aufgaben anlegen, bearbeiten, löschen
* Deadlines setzen
* Aufgaben als erledigt markieren
* Kalender-/Tagesansicht
* Daten speichern/laden

## 6.2 User Stories

Als Benutzer möchte ich einfach per Texteingabe mit der Tastatur Aufgaben anlegen, bearbeiten und löschen können.

Als Benutzer möchte ich für meine Aufgabe auch ein Fälligkeitsdatum setzen können, damit ich mir nicht selbst notieren muss, bis wann ich die Aufgabe erledigen will. Es ist vorerst nicht vorgesehen, eine Benachrichtigung zu versenden, dass die Aufgabe überfällig ist. Über das heutige Datum und dem notierten Fälligkeitsdatum kann ich mir das selbst herleiten.

Als Benutzer möchte ich die Aufgabe als erledigt markieren können, damit ich direkt sehen kann, welche Aufgaben ich heute noch vor habe.

Als Benutzer möchte ich eine Kalender- und Tagesansicht sehen können, damit ich so beispielsweise auch eine ganze Woche planen kann.

Als Benutzer möchte ich die Daten speichern können, das heißt entweder per „save“ Button, oder mit automatischer Speicherung.

Als Benutzer muss ich mich nicht anmelden oder registrieren. Die Anwendung funktioniert wie ein klassisches Notizbuch: Ich kann direkt starten, ohne Account oder Internetverbindung. Die Aufgaben werden lokal auf meinem Windows-PC gespeichert. Eine Synchronisierung mit einer Cloud ist nicht vorgesehen.

Abbildung 1: Use-Case-Diagramm

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Diagramm enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

# Nicht-funktionale Anforderungen

|  |  |
| --- | --- |
| Nicht-funktionale Anforderung | Beschreibung und Erfüllbarkeit |
| Benutzerfreundlichkeit | Die Anwendung besitzt nur ein Hauptfenster und maximal 2 Dialoge. Alle Funktionen sind mit maximal 2 Klicks erreichbar. |
| Performance | Startzeit < 2 Sekunden auf einem Windows-PC mit SSD. Alle Listen reagieren ohne spürbare Verzögerung. |
| Datensicherheit | Alle Daten werden lokal auf dem PC abgespeichert. Keine Verbindung zu einem Netzwerk oder Cloud-Service. |
| Plattform | Die Anwendung läuft unter Windows 10/11 und wurde mit Qt getestet. Kein plattformspezifischer Code. |
| Eingabevalidierung | Pflichtfeldprüfung (Titel darf nicht leer sein) und Fälligkeitsdatum darf nicht in der Vergangenheit liegen. |
| Verschlüsselung | Nicht vorgesehen, da die Daten lokal und ohne Internetzugriff gespeichert werden. |

# Konzept zur Qualitätssicherung

Zur Sicherstellung der Softwarequalität werden drei Teststufen geplant:

* Unit-Tests: Um die Kernfunktionen der Geschäftslogiksicherzustellen (z.B. TaskManager-Methoden) werden automatisierte Unit-Tests geschrieben. Diese Tests werden mit Hilfe von googletest (googletest, Version 1.17.0) automatisiert und decken zum Beispiel das Hinzufügen, Löschen und Bearbeiten von Aufgaben ab.
* Integrationstests: Um das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Komponenten (z.B. zwischen Controller und View) zu testen, werden Integrationstests geschrieben. Auch die Integrationstests sollen so weit wie möglich automatisiert werden, ist das nicht Möglich werden die Tests durch Screenshots im Kapitel Qualitätssicherung in Phase 3 dokumentiert.
* Systemtests: Die gesamte Anwendung wird unter realen Einsatzbedingungen manuell getestet. Hier werden typische Benutzeraktionen über die grafische Benutzeroberfläche geprüft (z.B. Aufgabenverwaltung, Speichern/Laden). Eine vollständige Automatisierung dieser Tests ist nicht vorgesehen.

Das Ziel der Tests ist es, die Zuverlässigkeit der Anwendung auf jeder Ebene sicherzustellen und Fehler frühzeitig zu erkennen.

# Glossar

* **Aufgabe:** Ein Eintrag mit Titel, Beschreibung und Fälligkeitsdatum
* **Tagesansicht:** Auflistung aller an diesem Tag zu erledigenden/eingetragenen Aufgaben
* **Deadline:** Datum, bis zu dem die Aufgabe abgeschlossen sein soll
* **GUI:** Grafische Benutzeroberfläche
* **User** **Story:** Beschreibung aus Anwendersicht
* **UML:** Unified Modeling Language

# Phase 1: Konzeptionsphase - Spezifikationsdokument

# Datenmodell

## 10.1 Aufgabe

* Es ist das wichtigste Objekt
* Attribute einer Aufgabe sind: Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Status (offen/erledigt) mit Anzeigen in grün/rot
* Benötigt mindestens einen Titel (Pflichtfeld), ein optionales Fälligkeitsdatum und einen Status (offen/erledigt), kann zusätzliche Beschreibung haben

## 10.2 MVC-Muster und Stellungnahme zum Einsatz

Das Model-View-Controller (MVC) Muster wird zur Trennung von Präsentation, Steuerung und Datenmodell verwendet. Es wird eingesetzt, wenn unterschiedliche Schichten auf die Daten notwendig sind oder zukünftige Anforderungen an die Darstellung und Interaktion noch nicht feststehen. Das Modell übernimmt die Datenhaltung, die View stellt die Darstellung (GUI) sicher und der Controller vermittelt zwischen den beiden Instanzen, indem er die Benutzereingabe verarbeitet und Veränderungen im Modell anstößt. Diese Trennung erhöht die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der Anwendung (Sommerville, 2012, S. 191–193).

Für die Umsetzung konkret dieser Anwendung wird das MVC-Muster wie in der gängigen Literatur bekannt als Rahmen gewählt. Die drei Schichten View (MainWindow), Model (Task, TaskManager) und Controller (TaskController) werden strikt voneinander getrennt. Zur besseren Entkopplung ist außerdem ein Interface (TaskInterface) vorgesehen. Mit dieser Architektur ist es dann auch leichter möglich, die Anwendung über dieses Projekt hinaus weiterzuentwickeln (z.B. Netzwerkschnittstelle).

## 10.3 UML-Klassendiagramm

Die aus dem vorherigen Abschnitt zum MVC-Muster gewonnen Erkenntnisse werden im UML-Klassendiagramm in Abbildung 2 angewendet.

Abbildung 2: UML-Klassendiagramm

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

## 10.4 Persistenzschicht

Damit Aufgaben dauerhaft, also auch über die Sitzung hinaus gespeichert werden können, verfügt die Anwendung über eine Persistenzschicht. Die Aufgaben werden lokal in einer Datendatei gespeichert (XML, TXT oder CSV) und beim Start der Anwendung wieder eingelesen (Rau & Schuster, 2021, S. 58). Diese Vorgehen erfüllt die Anforderungen an eine Persistenzschicht, wie sie auch mit einer Datenbank realisierbar wäre. Die Architektur ermöglicht es, die Persistenzschicht später problemlos durch eine alternative Implementierung wie einer Datenbank zu ersetzen.

## 10.5 Nachträgliche Ergänzungen und Änderungen

Wie bereits kurz in Abschnitt 9.2 erwähnt, ist es mit dem MVC-Muster leicht möglich, nachträgliche Ergänzungen und Änderungen einzubauen. Durch das MVC-Muster und die Einführung des Interfaces zwischen Controller und Model ist es möglich, neue Funktionen (z.B. alternative Speicherformate, Erweiterungen in der GUI oder zusätzliche Logik) einzuführen ohne tiefgreifende Änderungen an den bestehenden Komponenten vorzunehmen. Das Interface ermöglicht es außerdem, die Datenhaltung mit minimalen Anpassungsaufwand zu ersetzen. So kann beispielsweise im Nachhinein auf eine Datenbank oder Netzwerkspeicherung umgestiegen werden.

# Geschäftsprozesse

**Geschäftsprozess 1: Aufgabe anlegen**

1. Der Benutzer startet die Anwendung
2. Im Hauptfenster klickt er auf „Aufgabe hinzufügen“
3. Es öffnet sich ein Modal
   * Der Benutzer gibt Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum ein
   * Mit „Speichern“ wird die Aufgabe übernommen
4. Die neue Aufgabe erschein in der Aufgabenliste

**Geschäftsprozess 2: Aufgabe als erledigt markieren**

1. Benutzer sieht die Aufgabenliste
2. Bei einer Aufgabe klickt er auf „Aufgabe als erledigt markieren“
3. Die Aufgabe wird als erledigt markiert und ggf. anders dargestellt

**Geschäftsprozess 3: Überfällige Aufgaben anzeigen**

1. Beim Start prüft das Programm alle Aufgaben
2. Aufgaben mit Fälligkeitsdatum < wie aktuelles Datum werden als „überfällig“ markiert/angezeigt

**Geschäftsprozess 4: Aufgabe löschen**

1. In der Aufgabenliste wählt der Nutzer eine Aufgabe aus
2. Mit Klick auf „Aufgabe löschen“ wird die Aufgabe entfernt (komplett gelöscht)

Eine Aktivität beschreibt in UML-Aktivitätsdiagrammen einen Ablauf von Aktionen, die zusammen eine bestimmte Funktionalität oder ein Verhalten implementieren. Dabei kann eine Aktivität sowohl eine einfache Aktion als auch eine komplexe, strukturierte Verhaltensweise darstellen (Balzert, 2009, S. 236). Abbildung 3 zeigt ein UML-Aktivitätsdiagramm für den Kernprozess des Anlegens einer Aufgabe.

Abbildung 3: UML-Aktivitätsdiagramm für Kernprozess "Aufgabe anlegen"

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

# Geschäftsregeln

* Eine Aufgabe muss immer mindestens einen Titel besitzen
* Das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe darf nicht in der Vergangenheit liegen
* Eine Aufgabe kann erst gespeichert werden, wenn alle Pflichtfelder (Titel) ausgefüllt sind
* Jede Aufgabe ist eindeutig identifizierbar (z.B. durch eine ID)
* Bereits erledigte Aufgaben können nicht bearbeitet werden (nur noch löschen möglich)
* Das Fälligkeitsdatum von bereits erledigten Aufgaben führt nicht mehr zu einem Zustandswechsel (bspw. Verändern der Schrift von grün auf rot o.Ä.)
* Beim Löschen einer Aufgabe öffnet sich ein Modal, um unbeabsichtigtes löschen zu verhindern
* Alle angegebenen Daten werden beim Schließen der Anwendung gespeichert
* Das Fälligkeitsdatum ist optional, aber wenn es gesetzt wird, muss es nach dem Erstellungsdatum liegen

# Systemschnittstellen

In diesem Projekt sind keine externen technischen Schnittstellen (z.B. HTTP, FTP) vorgesehen. Die Anwendung läuft komplett lokal auf dem Rechner des Benutzers. Der Datenformat der Aufgaben wird zum Beispiel TXT, CSV oder JSON sein.

# Benutzerschnittstellen

Die Anwendung ist als klassische Desktop-Fensteranwendung unter Windows mit Qt6 realisiert. Sie besteht aus einem Hauptfenster sowie mehreren Dialogfenstern, die jeweils klar abgegrenzte Aufgabenbereiche abbilden.

## 14.1 Struktur der Oberfläche

* Hauptfenster: Zeigt alle Aufgaben übersichtlich als Liste
* Neue Aufgabe anlegen: Button „+ Aufgabe anlegen“ öffnet Dialog
* Aufgabendetails: Im Dialog kann der Nutzer die Attribute eingeben
* Löschen/Erledigt: Neben jeder Aufgabe befinden sich Buttons für „Löschen“ oder „als erledigt markieren“
* Kalender: Der Kalender soll im Hauptfenster angezeigt werden

## 14.2 Wichtigste Dialoge & Abläufe

**Neue Aufgabe anlegen**

* Klick auf „+ Aufgabe hinzufügen“
* Eingabefeld für Titel (Pflichtfeld)
* Eingabefeld für Fälligkeitsdatum (optional)
* Eingabefeld für Beschreibung (optional)
* „Speichern“ Button, der nur aktiv ist, wenn das Pflichtfeld ausgefüllt ist
* Fehlermeldung, falls Pflichtfeld leer bleibt oder Datum ungültig ist

**Aufgabe löschen**

* Klick auf „Löschen“-Button öffnet ein Modal/Bestätigungsdialog und erst danach wird die Aufgabe gelöscht

**Eingabevalidierung**

* Titel muss ausgefüllt sein
* Fälligkeitsdatum darf nicht in der Vergangenheit liegen

## 14.3 Skizze der Anwendung

Abbildung 4 zeigt eine grobe Skizze der grafischen Benutzeroberfläche.

Abbildung 4: Skizze Aufgabenplaner

Ein Bild, das Text, Screenshot, Rechteck, Design enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

# Systemkontext und Datenflüsse

Der Systemkontext beschreibt die relevante Umgebung, die es um ein System herum gibt und die daher in der Entwicklung von Systemen zu beachten ist. Es gibt jedoch auch eine irrelevante Umgebung, die keinen Einfluss auf die Entwicklung hat und mit einer Grauzone an die relevante Umgebung anschließt. Die Interpretation einer Anforderung wird daher durch den Kontext beeinflusst (Balzert, 2009, S. 462), weshalb er ein fester Teil der ersten Phase des Softwareentwurfsprozesses ist (Sommerville, 2012, S. 217).

## 15.1 Anwendungsspezifischer Kontext

Im Fall dieser Anwendung ist das System vollständig lokal auf dem Windows-Rechner installiert. Es handelt sich um eine Desktop-Fensteranwendung, die weder Cloud-Dienste noch Netzwerkschnittstellen verwendet.

Die wichtigsten Quellen (Dateneingabe) sind:

* Der Benutzer, der über die GUI Aufgaben erstellt, bearbeitet oder löscht
* Eine lokale Datei (TXT, JSON oder CSV), die beim Start der Anwendung automatisch eingelesen wird und dann die Aufgaben in das Programm lädt

Die wichtigsten Senken (Daten-Ausgaben) sind:

* Die GUI, welche Aufgaben und Statusänderungen visuell darstellt
* Eine lokale Datei, in die alle Änderungen der aktuellen Sitzung gespeichert werden, sobald der Benutzer eine Aufgaben hinzufügt oder bearbeitet

Externe Systeme wie APIs, Server oder Datenbanken sind in diesem Projekt nicht vorhanden.

## 15.2 Abgrenzung und Kontextdarstellung

Das System interagiert ausschließlich mit dem Betriebssystem (Datei I/O) und dem Benutzer. Es existieren keine weiteren externen Schnittstellen oder Abhängigkeiten in diesem Projekt. Abbildung 5 zeigt die Abgrenzung des Systemkontextes mit Hilfe eines einfachen Kontextdiagrammes.

Abbildung : Kontextdiagramm

Ein Bild, das Text, Diagramm, Screenshot, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

# Phase 2: Erarbeitungs- und Reflexionsphase – Architekturdokument

# Technologieübersicht

## 16.1 Programmiersprache

Die für dieses Projekt ausgewählte Programmiersprache ist C++, folgend werden die wichtigsten Gründe für die Auswahl erläutert.

* Motivation: Vertiefung der eigenen Kenntnisse, wichtig für Ingenieurs- und Software-Engineering Berufe
* Fördert allgemeines Verständnis für Speicherverwaltung, effiziente Algorithmen und systemnahe Entwicklung
* Große Ökosystem, viele Libraries und plattformübergreifend einsetzbar
* Auch wenn Entwicklung schwerer als bspw. mit Python ist, ist der Lerneffekt für Studium/Beruf höher
* GUI-Anbindung mit Qt

## 16.2 Frameworks

Die grafische Oberfläche wurde mit dem Qt6-Framework (Qt 6, Version 17.0.0) als klassische Fensteranwendung für Windows realisiert. Es kommen QMainWindow sowie mehrere QDialog-basierte Komponenten zum Einsatz. Auch das googletest Framework wird für die späteren Tests implementiert.

* Qt6
  + Wird für grafische Oberfläche (GUI) verwendet
  + Ermöglicht plattformübergreifende Entwicklung für Fensteranwendungen
  + Gute Unterstützung für UI-Design, Events und eigene Widgets
  + Integration in C++ Projekt und Build-System ist Standard
* Googletest
  + Framework für automatisierte Unit-Tests
  + Weit verbreitet im C++ Umfeld, auch im industriellen Einsatz
  + Moderne C++ Features für Testfälle und Test Suites
  + Bringt professionelle Entwicklungsmethodik (Test Driven Development, Absicherung von Code…)

## 16.3 Bibliotheken

Bisher werden im Projekt folgende Bibliotheken verwendet, diesen können sich jedoch je nach Projektablauf noch verändern.

* C++ Standardbibliothek (STL): Für Vektoren, Strings, Maps usw.
* QtCore, QtGui, QtWidgets

## 16.4 Entwicklungswerkzeuge

* Visual Studio Code (Windows, 2021, Version 1.102.3)
* Qt Creator (Qt 6, Version 17.0.0)
* CMake als Buildsystem (CMAKE, Version 4.0.0-rc3)
* GitHub zur Versionskontrolle (GitHub, Version 2.46.0.windows.1)
* windeployqt zum Erstellen von Release-Paketen (Qt For Windows - Deployment | Version 17.0.0)

# Architekturübersicht

In diesem Projekt wird wie bereits vorher genannt das MVC-Muster (Model-View-Controller) umgesetzt. Es ermöglicht eine saubere Trennung von Benutzerschnittstelle, Anwendungslogik und Datenmodell, wodurch die Software leichter erweiterbar und testbar ist (Ludin, 2014, S. 97). Um eine lose Kopplung zu erreichen, wurde außerdem ein Interface implementiert.

Der Controller (TaskController) hält einen Zeiger auf das Interface (TaskInterface) und ruft Methoden wie addTask(), deleteTask(), loadAufgaben() und saveAufgaben() ausschließlich über das diese Interface auf. Das Model (TaskManager) implementiert das Interface und stellt die Logik für die Aufgabenverwaltung bereit. Die View (mainwindow) kommuniziert ausschließlich mit dem Controller und kennt damit weder die konkrete Implementierung des Models noch die Datenstrukturen.

* **View (Benutzerschnittstelle):**
  + Besteht aus den MainWindow und den Dialogklassen
  + Verantwortlich für Darstellung der Daten und Erfassung von Benutzereingaben
  + Kommuniziert nur mit dem Controller
* **Controller (TaskController):**
  + Vermittelt zwischen View und Model
  + Hält einen Zeiger auf das Interface
  + Ruft Methoden des Models ausschließlich über das Interface auf
* **Interface (TaskInterface):**
  + Definiert abstrakt die vom Model bereitgestellten Methoden
  + Ermöglicht lose Kopplung zwischen Controller und Model
  + Controller nutzt das Interface, Model implementiert es
* **Modell (Datenhaltung & Logik):**
  + Umfasst Task, TaskManager sowie die Dateioperationen (CSV)
  + Implementiert das Interface und enthält die eigentliche Logik
  + Verantwortlich für das Speichern, Laden und Verwalten der Aufgabenobjekte

# Struktur

Im folgenden Kapitel wird die Struktur der Anwendung aufgezeigt. Abbildung 6 zeigt anhand eines UML-Klassendiagrammes, welche Klassen, Attribute und Methoden in der Anwendung verwendet werden. Um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden nur für das Verständnis relevante Methoden und Attribute aufgezeigt.

## 18.1 Hauptkomponenten

* MainWindow (View)
  + Verantwortlich für das Hauptfenster und die Darstellung der Aufgabenliste
  + Nimmt Benutzereingaben entgegen (z.B. Buttons, Doppelklicks)
  + Kommuniziert ausschließlich mit dem Controller
* DialogTaskHinzufuegen / DialogTaskBearbeiten (View)
  + Separate Dialogfenster für das Hinzufügen bzw. Bearbeiten einer Aufgabe
  + Erfassen und Bearbeiten der Aufgabendaten durch den Benutzer
  + Ergebnisse werden an MainWindow (und damit Controller) weitergereicht
* erledigteAufgabenliste / ueberfaelligeAufgaben (View)
  + Dialogfenster zur Anzeige erledigter bzw. überfälliger Aufgaben
* TaskController (Controller)
  + Vermittelt zwischen View und Model über das Interface
  + Nimmt Aufrufe der View entgegen, ruft Methoden am Interface (Model) auf
  + Kapselt Steuerungslogik (z.B. Validierung, Übergabe an Model, Aufruf von Speichern/Laden
* TaskInterface (Interface)
  + Definiert abstrakt alle Methoden, die das Model bereitstellen muss
  + Für Entkopplung von Controller und Model
* TaskManager (Model)
  + Implementiert das Interface, verwaltet die Sammlung aller Aufgaben
  + Verantwortlich für das Speichern, Laden, Hinzufügen, Löschen, Bearbeiten, Suchen der Aufgaben
  + Arbeitet ausschließlich über das Interface mit dem Controller
* Task
  + Datenklasse für einzelne Aufgaben (Attribute: Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Status, Index)
  + Methoden zum Ändern und Auslesen der Aufgabendaten

## 18.2 Abhängigkeiten

* MainWindow und die Dialoge kommunizieren ausschließlich mit dem TaskController
* TaskController hält einen Zeiger auf das Interface (TaskInterface) und ruft Methoden wie addTask(), deleteTask(), loadAufgaben(), saveAufgaben() usw. ausschließlich über dieses Interface auf
* TaskManager implementiert das Interface und stellt die Logik zur Aufgabenverwaltung bereit
* TaskManager verwaltet eine Sammlung von Task-Objekten
* Dialogfenster übergeben ihre Eingaben über MainWindow an den Controller
* Die View kennt niemals die konkrete Implementierung des Models, sondern nutzt immer den Controller

Abbildung : UML-Klassendiagramm

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, parallel enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

## 18.3 Erweiterbarkeit

Die lose Kopplung durch das Interface ermöglicht es, das Model auszutauschen (z. B. durch eine neue Klasse für Datenbank- oder Netzwerkspeicherung), ohne dass Änderungen an dem Controller oder der View notwendig sind. Neue Features wie alternative Speicherformate, Synchronisierung oder weitere Darstellungsformen können einfach durch neue Implementierungen des Interfaces ergänzt werden. Das MVC-Muster vereinfacht das Testen einzelner Komponenten, da View, Controller und Model isoliert getestet werden können.

# Verhalten

Das Verhalten der verschiedenen Klassen wird an einem Beispiel aufgezeigt. In diesem Beispiel möchte der Benutzer eine Aufgabe anlegen beziehungsweise hinzufügen. Abbildung 7 zeigt das Beispiel dann anhand eines UML-Sequenzdiagrammes.

1. Der Benutzer gibt die Aufgabendaten im Dialog ein.
2. MainWindow ruft addAufgabe beim TaskController auf.
3. TaskController ruft über das TaskInterface die Methode addTask beim TaskManager auf.
4. TaskManager legt ein neues Task-Objekt an, speichert alle Aufgaben in der Datei und gibt die aktualisierte Aufgabenliste zurück.
5. MainWindow aktualisiert die Anzeige der Aufgabenliste in der Benutzeroberfläche.

Abbildung 7: UML-Sequenzdiagramm: Aufgabe anlegen/hinzufügen

Ein Bild, das Text, Screenshot, Reihe, parallel enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

Quelle: Eigene Darstellung mit Microsoft Visio (Microsoft 365, Version 2506)

# Quellenverzeichnis

Balzert, H. (2009). Lehrbuch der Softwaretechnik: Basiskonzepte und Requirements Engineering. In Spektrum Akademischer Verlag eBooks. https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2247-7

CMAKE - Upgrade your software build system. (o. D.). Version 4.0.0-rc3 https://cmake.org/ Lizenz: BSD 3-Clause License (https://cmake.org/licensing/)

Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows. (2021, 3. November). Version 1.102.3 https://code.visualstudio.com/download Lizenz: MIT License (https://code.visualstudio.com/license)

GitHub Build and ship software on a single, collaborative platform. (2025). Version 2.46.0.windows.1 https://github.com/ Lizenz: GitHub Desktop/Git: GPLv2 (Git), MIT License (GitHub Desktop)

google. (o. D.). Version 1.17.0 GitHub - google/googletest: GoogleTest - Google Testing and Mocking Framework. GitHub. https://github.com/google/googletest Lizenz: BSD-3-Clause (https://github.com/google/googletest/blob/main/LICENSE)

Ludin, A. (2014). Learn BlackBerry 10 App Development: a Cascades-Driven approach. https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/51477

Microsoft Excel: Kostenlose Online-Tabellenkalkulationssoftware | Microsoft 365. (o. D.). Version 2506 https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/excel?market=de Lizenz: Proprietär, kommerziell

Microsoft Visio: Diagramming & Flowcharts | Microsoft 365. (o. D.). Version 2506 https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/visio/flowchart-software Lizenz: Proprietär, kommerziell

Qt 6 - The latest version of Qt. (o. D.). Version 17.0.0 https://www.qt.io/product/qt6 Lizenz: GPL/LGPL (freie Version) oder kommerziell erhältlich (siehe https://www.qt.io/licensing/)

Rau, K. & Schuster, T. (2021). Agile objektorientierte Software-Entwicklung: Schritt für Schritt vom Geschäftsprozess zum Java-Programm. Springer Vieweg.

Sommerville, I. (2012). Software Engineering. ISBN: 978-3-86894-099-2

Windeployqt Qt for Windows - Deployment | Qt 6.9. (o. D.). Version 17.0.0 https://doc.qt.io/qt-6/windows-deployment.html Lizenz: Lizenz: GPL/LGPL oder kommerziell